資料２

本庄市こども計画（別冊）

こども・子育て支援事業債の活用

【市立保育所】

１　こども・子育て支援事業債の概要

地方団体が、国が定める「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境改善（ハード）を速やかに実施できるよう、国が新たに「こども・子育て支援事業費」を計上し、「こども・子育て支援事業債」を創設しました。

２　対象事業（市立保育所環境改善事業）

本庄市こども計画の「第６章　計画の推進」の基本目標５において、「市立保育所環境改善事業」を位置づけ、こども・子育て支援事業債等の地方債の活用を検討します。

| 施設名 | 事業の内容 | 実施時期（予定） | 担当部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| いずみ保育所 | 空調設備の更新 | ～令和１０年度 | 保育課 |
| 久美塚保育所 | トイレ・水回りの改修 | 令和７、８年度 |  |
|  | 複合遊具の設置 | 令和８年度 |  |
|  | 空調設備の更新 | ～令和１０年度 |  |